Идея проекта	2

Фаза 1	3

1. Согласовать правила работы в команде	3

2. Собрать начальную информацию по проекту	3

3. Распределить ресурсы проекта	4

4. Сформировать план проекта	4

5. Определить план для итераций фазы	4

6. Спроектировать модель предметной области	5

7. Разработать глоссарий	5

8. Составить список актёров	5

9. Создать общее описание функциональных требований	6

10. Проанализировать нефункциональные требования	6

11. Определить приоритеты ВИ (заказчик)	6

12. Оценить ВИ по приоритетам	6

13. Определить АЗ ВИ	7

14. Составить общий отсортированный список ВИ	7

15. Анализировать АЗ ВИ	7

16. Детализировать ВИ в порядке приоритетов	7

17. Спроектировать концептуальный прототип	7

18. Составить список рисков архитектуры	7

19. Определить риски аналитики	8

20. Составить общий список рисков проекта	8

21. Определить стек технологий разработки	8

22. Определить другие необходимые технологии, ПО	9

23. Определение начального варианта архитектуры	11

24. Подвести итоги для итераций фазы	12

25. Сформировать итоговую концепцию	12

Команда:

Викторов Всеволод 932205 - менеджер

Дюбов Максим 932202

Федорищев Михаил 932202

Кузин Илья 932202

Прокопьев Даниил 932204

# Идея проекта

Проблема: повышенный уровень стресса и озабоченности психическим здоровьем среди людей в связи с быстро меняющимся миром и последними событиями в частности, а также невозможность вовремя заметить проблему с психологическим здоровьем

ЦА: поколения z, альфа и большая часть миллениалов

Формат - веб приложение в виде дневника психического и эмоционального самочувствия, юзер отвечает на ежедневные вопросы по эмоциональному и псих состоянию, также запись тревожащих событий и эмоций. Сервис собирает данные и анализирует, находя тенденции в самочувствии, нейросеть исходя из проанализированных данных составляет умные советы и подсказки для пользователя, а при критической тенденции советует и находит подходящих специалистов либо психологов и советует их пользователю, также естественно будет форум, возможно добавление роли специалист для пользователей и сотрудничество с ними, а также вгладка блог, со статьями о психическом здоровьем и системой рекомендаций

Аналоги: how do u feel( нет никакого внешнего анализа самочувствия), Daylio (просто статистика без выводов)

В чём состоит работа команды: анализ важных параметров для сбора данных для анализа, создание веб версии и портированной мобильной версии, написание бэкенда, написание статистической модели и способа адаптирования ответов пользователя в данные для анализа, и настройка нейросети, настройка коллаборативной работы с психологическими сервисами для поиска специалистов

# Фаза 1

## 1. Согласовать правила работы в команде

Согласованы с участниками команды на первом собрании. Правила:

- Еженедельные встречи: воскресенье, 16:00, продолжительность 1 час

- Коммуникация: Telegram-чат для ежедневных обновлений

- Ответственность: каждый отчитывается о прогрессе в конце недели(желательно в субботу)

- Конфликты: решаются конструктивными обсуждениями или обращением к менеджеру

- Рабочие часы: не менее 6 часов в неделю на человека, гибкий график

## 2. Собрать начальную информацию по проекту

- Интервью с заказчиком: проект должен фокусироваться на итеративной разработке по UP, с акцентом на модели ВИ (use cases), анализ данных и архитектуру. Заказчик подчёркивает важность прототипа и рисков

- Опыт команды: Команда имеет базовый опыт в веб-разработке (HTML/JS, Python), но ограничен в AI (нужно обучение). Используем бесплатные инструменты (VS Code, GitHub)

- Средства разработки: Git для версионного контроля, Figma для прототипов, Trello для управления

- Анализ целевой аудитории (ЦА): Поколения Z (1997–2012), Alpha (2013+), большая часть Millennials (1981–1996). На основе данных 2026 г.:

  - Gen Z: 74% испытывают регулярные проблемы с психическим здоровьем (тревога, депрессия, одиночество из-за соцсетей и новостей); 60% перегружены новостями; 56% тратят >4 часов на соцсети, что ухудшает состояние здоровья

  - Millennials: Увеличение психозов (на 60% с 1980-х); выгорания из-за безработицы и AI-автоматизации

  - Gen Alpha: Ранние признаки тревоги от пандемий и экранов; 68% Gen Z считают, что COVID повлиял на их ментальное здоровье

  - Общие: 40% людей не говорят о проблемах, ограниченный доступ к услугам (только 50% знают ресурсы), рост шизофрении и суицидальных тенденций среди мужчин

- Анализ аналогов:

  - Daylio: Простой трекинг настроения с эмодзи, статистика, но без анализа тенденций или рекомендаций

  - How Do You Feel (How We Feel): Бесплатный, трекинг эмоций с дыхательными упражнениями, но без внешнего анализа или интеграции со специалистами

  - Преимущество нашего: Глубокий анализ данных нейросетью, статистика и блог

## 3. Распределить ресурсы проекта

- Человеческие ресурсы:

  - Менеджер: планирование, отчёты, контроль за работой

  - Разработчик 1,2 : фронтенд, прототип

  - Разработчик 3,4: бэкенд, AI-модель

- Часы/даты: Общий бюджет - 180 человеко-часов (60 на фазу). Распределение: 6 часов/неделю на человека. Дедлайны: Фаза 1 - 7 марта; Фаза 2 - 28 марта; Фаза 3 - 18 апреля.

## 4. Сформировать план проекта

- Сроки выполнения проекта: Старт - 1 марта; Завершение - 18 апреля (3 фазы по UP).

- Роли участников: 1 менеджер, 2 бэк, 2 фронт.

- Сроки по фазам: Фаза 1 - 7 марта; Фаза 2 - 28 марта; Фаза 3 - 18 апреля.

- Количество итераций: Фаза 1 - 1 итерация; Фаза 2 - 2; Фаза 3 - 3

- Время встреч с заказчиком: Еженедельно по средам 18:25 (LMS-ссылка), или по email (prokudina_ua@mail.ru для координации).

## 5. Определить план для итераций фазы

- Задачи:

| Задача | Ответственный | Срок | Приоритет | Трудоёмкость (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовать правила | Викторов Всеволод | 27 фев | Высокий | 2 |
| Собрать информацию (ЦА, аналоги) | Дюбов Максим | 1 мар | Высокий | 5 |
| Распределить ресурсы | Викторов Всеволод | 2 мар | Средний | 3 |
| Сформировать план | Викторов Всеволод | 3 мар | Высокий | 4 |
| Модель предметной области | Кузин Илья | 4 мар | Высокий | 6 |
| Глоссарий | Все | 5 мар | Средний | 2 |
| Список актёров | Кузин Илья | 6 мар | Высокий | 3 |
| Функциональные требования | Прокопьев Даниил | 7 мар | Высокий | 5 |
| Нефункциональные требования | Прокопьев Даниил | 7 мар | Высокий | 4 |
| Приоритеты ВИ | Дюбов Максим + Кузин Илья | 7 мар | Высокий | 2 |
| Оценка и сортировка ВИ | Дюбов Максим + Кузин Илья | 7 мар | Высокий | 3 |

## 6. Спроектировать модель предметной области

- Актеры: Пользователь (юзер), Специалист (психолог), Администратор, Нейросеть (системный актант).

- Диаграмма классов (текстовое описание UML):

  - Класс User — это зарегистрированный пользователь, который ведет дневник, создает записи и просматривает свою аналитику: атрибуты (id, name, age, entries); методы (addEntry, viewAnalysis).

  - Класс Entry — это ежедневная запись пользователя с датой, настроением, событиями и эмоциями: атрибуты (date, mood, events, emotions); ассоциация с User (1-to-many).

  - Класс Analysis — это отчет с выявленными тенденциями и советами на основе всех записей пользователя: атрибуты (trends, advice); агрегация с Entry (анализирует множество).

  - Класс Recommendation — это расширенный анализ, который при критических тенденциях предлагает психологов и статьи: атрибуты (specialistList, articles); наследование от Analysis.

  - Класс ForumPost — это сообщение пользователя на форуме для общения с другими участникамиt: атрибуты (text, author); ассоциация с User.

  - Класс Specialist — это профиль психолога с данными о квалификации и доступности для консультаций: атрибуты (id, credentials, availability); методы (provideAdvice).

## 7. Разработать глоссарий

Учитывая всех (заказчик, команда, ЦА):

- Дневник психического здоровья: Веб-приложение для ежедневного трекинга настроения и событий.

- Тенденции самочувствия: Анализ паттернов в данных (например, рост тревоги).

- Нейросеть: AI-модель для генерации советов на основе данных (например, GPT-подобная).

- Критическая тенденция: Уровень, когда система рекомендует специалиста (например, >7 дней низкого настроения).

- Форум: Платформа для обсуждений среди пользователей.

- Блог: Раздел с рекомендациями статей о ментальном здоровье.

- ЦА: Целевая аудитория (Gen Z, Alpha, Millennials).

- ВИ: Вариант использования (use case).

## 8. Составить список актёров

- Пользователь: Отвечает на вопросы, ведёт дневник.

- Специалист: Предоставляет консультации, модерирует форум.

- Администратор: Управляет контентом, пользователями.

- Система (нейросеть): Анализирует данные, генерирует рекомендации.

## 9. Создать общее описание функциональных требований

- Система ДОЛЖНА позволять пользователю регистрироваться по email/password.

- Система ДОЛЖНА ежедневно задавать вопросы о настроении/эмоциях.

- Система ДОЛЖНА хранить записи событий и эмоций.

- Система ДОЛЖНА анализировать данные и выявлять тенденции (статистика).

- Система ДОЛЖНА генерировать советы нейросетью на основе анализа.

- Система ДОЛЖНА рекомендовать специалистов при критических тенденциях.

- Система ДОЛЖНА иметь форум для обсуждений.

- Система ДОЛЖНА иметь блог с рекомендациями статей.

## 10. Проанализировать нефункциональные требования

- Производительность: Ответ <2 сек на запрос; поддержка 1000 пользователей одновременно.

- Надёжность: Доступность 99%; бэкапы данных ежедневно.

- Безопасность: Шифрование данных (HTTPS); GDPR-соответствие для личных данных.

- Масштабируемость: Легко добавлять серверы для роста пользователей.

- Доступность: Удобный и доступный интерфейс. ✡

- Удобство: Интуитивный UI; многоязычный (рус/англ).

## 11. Определить приоритеты ВИ (заказчик)

Согласованы с заказчиком: ВИ1 «Запись настроения», ВИ2 «Просмотр аналитики», ВИ3 «Получение рекомендаций врача», ВИ4 «Чтение блога».

## 12. Оценить ВИ по приоритетам

ВИ1, ВИ2, ВИ3 — Высокий (MVP). ВИ4 —Низкий.

## 13. Определить АЗ ВИ

Архитектурно значимые ВИ: ВИ2 (требует разработки AI-модуля предсказаний), ВИ3 (требует интеграции с внешним медицинским API).

## 14. Составить общий отсортированный список ВИ

- ВИ1: Ввод ежедневных данных (высокий).

- ВИ2: Анализ тенденций (высокий).

- ВИ3: Генерация советов (высокий).

- ВИ4: Рекомендация специалистов (высокий).

- ВИ5: Участие в форуме (средний).

- ВИ6: Чтение блога (низкий).

## 15. Анализировать АЗ ВИ

- ВИ2 (требует разработки AI-модуля предсказаний)

- ВИ3 (требует интеграции с внешним медицинским API).

## 16. Детализировать ВИ в порядке приоритетов

## ВИ1: Ввод ежедневных данных

Актор:
 Пользователь

Описание:
 Пользователь вводит ежедневные данные о состоянии здоровья.

Предусловия:

- пользователь зарегистрирован

- пользователь авторизован

Основной сценарий:

- Пользователь открывает экран дневника.

- Система отображает форму ввода.

- Пользователь вводит данные:

    - симптомы

    - питание

    - сон

    - уровень стресса

- Пользователь нажимает "Сохранить".

- Система валидирует данные.

- Система сохраняет данные в базе.

- Система подтверждает успешное сохранение.

Альтернативные сценарии:

A1: пользователь вводит некорректные данные
 → система показывает сообщение об ошибке.

A2: отсутствует интернет
 → данные сохраняются локально.

Постусловия:

- запись добавлена в дневник здоровья

Приоритет: высокий

## ВИ2: Анализ тенденций

Актор:
 Пользователь

Описание:
 Пользователь просматривает анализ тенденций состояния здоровья.

Предусловия:

- пользователь ввел данные минимум за несколько дней

Основной сценарий:

- Пользователь открывает раздел аналитики.

- Система извлекает данные пользователя.

- Система строит графики:

    - симптомы

    - питание

    - сон

- Система выявляет закономерности.

- Система отображает аналитический отчет.

Альтернативные сценарии:

A1: недостаточно данных
 → система сообщает о необходимости заполнить дневник.

Постусловия:

- пользователь получает анализ своего состояния

Приоритет: высокий

## ВИ3: Генерация советов

Актор:
 Пользователь, AI-модуль

Описание:
 Система генерирует рекомендации на основе данных пользователя.

Основной сценарий:

- Пользователь открывает раздел рекомендаций.

- Система анализирует:

    - симптомы

    - триггеры

    - питание

- AI-модуль формирует советы.

- Система отображает рекомендации пользователю.

## ВИ4: Рекомендация специалистов

Актор:
 Пользователь

Основной сценарий:

- Пользователь открывает раздел специалистов.

- Система анализирует симптомы пользователя.

- Система определяет подходящих врачей.

- Система показывает список специалистов.

## ВИ5: Участие в форуме

Актор:
 Пользователь

Основной сценарий:

- Пользователь открывает форум.

- Система показывает список тем.

- Пользователь открывает тему.

- Пользователь пишет сообщение.

- Система публикует сообщение.

## ВИ6: Чтение блога

Актор:
 Пользователь

Основной сценарий:

- Пользователь открывает раздел блога.

- Система отображает список статей.

- Пользователь выбирает статью.

- Система отображает содержимое статьи.

## 17. Спроектировать концептуальный прототип

- Макеты интерфейса: Главная - календарь настроений; Дневник - форма вопросов; Анализ - графики тенденций; Форум - список тем; Блог - статьи.

- Описание: Figma-макет (ссылка: https://www.figma.com/design/gB4dWT4RPj0XybUco6VKDe/Untitled?node-id=0-1&t=WhwmfvSLJJoEZPh5-1 ); анимированные переходы между экранами. Основные элементы: кнопки ввода, графики, рекомендации.

## 18. Составить список рисков архитектуры

- Риск1: Интеграция нейросети - последствия: задержки анализа; предотвращение: тестовый API; устранение: fallback на простую статистику; воздействие: высокое.

- Риск2: Быстрый рост БД - последствия: сбои при росте; предотвращение: cloud DB (Mongo); устранение: миграция; воздействие: среднее.

## 19. Определить риски аналитики

- Риск1: Изменение требований - последствия: переработка; предотвращение: еженедельные встречи; устранение: итерации; воздействие: высокое.

- Риск2: Доступ к AI-технологиям - последствия: задержка; предотвращение: бесплатные API (Hugging Face); устранение: замена; воздействие: среднее.

## 20. Составить общий список рисков проекта

- Архитектурные: Как выше.

- Аналитические: Как выше.

- Другие: Опоздания команды - избежать: напоминания; устранить: перераспределение; влияние: среднее. Встречи с заказчиком - избежать: фиксированное время; влияние: низкое.

- Общий: 5 рисков, приоритет по влиянию (высокий - низкий).

## 21. Определить стек технологий разработки

### Frontend

Технологии: React.js,  TypeScript, TailwindCSS

Назначение:интерфейс пользователя, визуализация данных, формы дневника, графики самочувствия

Почему React: компонентная архитектура, высокая производительность, удобство разработки SPA ,большая экосистема библиотек

Дополнительно можно указать: React Query / TanStack Query, Zustand / Redux, Chart.js / Recharts

Backend

Технологии: Node.js, Express.js / NestJS

Функции backend: обработка API запросов, управление пользователями, хранение записей дневника, анализ данных, взаимодействие с AI сервисами,

Почему Node.js: единый язык JavaScript, высокая производительность I/O операций, удобная интеграция с веб-сервисами

### База данных

### Основная БД: PostgreSQL

Хранит: пользователей, записи дневника, события, эмоции, рекомендации

Причины выбора: надежность, поддержка сложных запросов, аналитические функции

TimescaleDB

Используется для:анализа временных рядов, хранения истории настроения

### AI и аналитика

Варианты: Hugging Face API или OpenAI API

Используется для: анализа текста, генерации рекомендаций чат-ассистента

### Визуализация данных

Для графиков: Recharts, Chart.js, D3.js

Показывают:динамику настроения, эмоциональные тенденции, корреляции событий

### Развёртывание

Можно описать инфраструктуру: Docker, AWS, Nginx

Развёртывание должно обеспечить: доступность сервиса 24/7 (целевое SLA, например 99%), безопасность (HTTPS, защита персональных данных) ,масштабируемость (рост пользователей и нагрузки), воспроизводимость (одинаковая среда у всех участников), упрощённый релиз (CI/CD: тесты → сборка → деплой)

## 22. Определить другие необходимые технологии, ПО

Управление проектом
Технологии: Trello (или Jira), Kanban-доска

Назначение: планирование задач, распределение обязанностей между участниками команды, отслеживание прогресса разработки, контроль сроков выполнения задач и управление приоритетами проекта.

Почему Trello: простой и наглядный инструмент для командной работы, поддерживает канбан-методологию, позволяет быстро организовать рабочий процесс и контролировать статус задач.

Контроль версий
Технологии: Git, GitHub

Назначение: хранение исходного кода проекта, отслеживание изменений в кодовой базе, совместная разработка, управление версиями программного продукта.

Почему Git: наиболее распространённая система контроля версий, поддерживает распределённую разработку, позволяет безопасно вносить изменения и откатываться к предыдущим версиям проекта.

Прототипирование интерфейса
 Технологии: Figma

Назначение: создание макетов интерфейса, проектирование пользовательских сценариев, разработка дизайна экранов приложения и визуализация структуры будущего интерфейса.

Почему Figma: облачный инструмент, позволяющий нескольким участникам команды одновременно работать над прототипом и быстро вносить изменения в дизайн.

Коммуникация команды
 Технологии: Telegram, Zoom

Назначение: обмен информацией между участниками команды, обсуждение задач, проведение регулярных встреч и демонстрация промежуточных результатов разработки.

Почему Telegram и Zoom: простые и широко используемые инструменты для командного взаимодействия и проведения онлайн-совещаний.

Тестирование программного обеспечения
 Технологии: Jest, Cypress (возможное расширение)

Назначение: автоматическое тестирование компонентов системы, проверка корректности работы функций и интерфейса, предотвращение появления ошибок при внесении изменений в код.

Почему Jest: популярная библиотека тестирования для JavaScript-проектов, хорошо интегрируется с React и Node.js.

CI/CD (непрерывная интеграция и развёртывание)
 Технологии: GitHub Actions

Назначение: автоматизация процесса сборки проекта, запуск тестов при каждом изменении кода, подготовка приложения к развёртыванию на сервере.

Почему GitHub Actions: интегрирован с GitHub, позволяет автоматизировать процессы разработки и снизить риск появления ошибок при выпуске новых версий системы.

Контейнеризация и среда выполнения
 Технологии: Docker, Docker Compose

Назначение: упаковка компонентов системы в контейнеры, создание единой среды запуска для frontend, backend и базы данных, упрощение развёртывания и масштабирования приложения.

Почему Docker: обеспечивает воспроизводимость среды разработки и облегчает перенос системы между различными серверами и инфраструктурами.

## 23. Определение начального варианта архитектуры

На этапе определения начального варианта архитектуры была сформирована общая структура будущей системы и определены основные компоненты программного решения. Архитектура разрабатывалась с учётом функциональных требований, особенностей предметной области и необходимости масштабируемости системы.

На стадии видения были подготовлены наброски вариантов использования. Они описывают основные сценарии взаимодействия пользователей с системой: регистрация и авторизация, ведение дневника состояния, просмотр статистики изменений настроения, получение рекомендаций от AI-модуля, а также участие в обсуждениях на форуме. Эти сценарии позволили определить ключевые функции системы и основные действия пользователей.

На этапе анализа были выделены основные классы данных, описывающие сущности предметной области. К ним относятся пользователь системы, запись дневника, анализ состояния, рекомендации, сообщения форума и ответы на них. Для этих классов были определены основные атрибуты и связи между ними, что позволило сформировать модель данных системы и подготовить основу для построения диаграммы классов.

На этапе проектирования была выбрана микросервисная архитектура системы. Такой подход позволяет разделить функциональность на независимые сервисы, которые взаимодействуют друг с другом через API. В рамках системы предполагается выделить несколько основных сервисов: сервис управления пользователями (регистрация, авторизация и управление профилем), сервис ведения дневника, сервис анализа данных и генерации рекомендаций, а также сервис форума и взаимодействия пользователей. Микросервисная архитектура позволяет повысить гибкость системы, упростить масштабирование и облегчить дальнейшее развитие функциональности.

На этапе реализации предполагается создание MVP — минимально жизнеспособной версии системы. MVP будет включать базовые функции: регистрацию пользователей, добавление записей дневника, хранение данных, базовый анализ состояния и отображение статистики. Это позволит протестировать концепцию системы и получить обратную связь от пользователей.

На этапе развёртывания планируется размещение системы в облачной инфраструктуре. Использование облачных сервисов позволит обеспечить доступность системы через интернет, гибкое масштабирование ресурсов и удобство обновления компонентов системы. Также облачное развёртывание позволит упростить поддержку приложения и обеспечить стабильную работу при увеличении числа пользователей.

Таким образом, начальный вариант архитектуры определяет общую структуру системы, основные сервисы и принципы взаимодействия между компонентами. Полученная архитектурная модель станет основой для дальнейшего развития проекта на следующих этапах разработки.

## 24. Подвести итоги для итераций фазы

По итогам первой фазы проекта можно сделать вывод, что поставленные цели итерации в целом достигнуты. Командой была проведена начальная проработка концепции системы, определена проблемная область, сформулирована идея проекта и описана целевая аудитория. Также были распределены роли участников, сформирован общий план выполнения проекта, определены задачи текущей фазы и сроки их выполнения. В рамках итерации удалось подготовить базовые артефакты анализа и проектирования: модель предметной области, глоссарий, список актёров, функциональные и нефункциональные требования, приоритеты вариантов использования, перечень архитектурно значимых вариантов использования, предварительный список рисков, стек технологий и начальный вариант архитектуры системы.

Таким образом, первая фаза выполнила свою основную задачу — сформировала концептуальную основу проекта и позволила перейти от общей идеи к структурированному представлению о будущей системе. На данном этапе команда получила общее понимание того, какие функции являются ключевыми для MVP, какие технологические решения будут использоваться и какие риски необходимо учитывать в дальнейшем.

Вместе с тем итоги итерации показывают, что во второй фазе особое внимание необходимо уделить более глубокой проработке аналитического и интеллектуального модуля системы. В частности, требуется уточнить, каким образом будут интерпретироваться ответы пользователя, какие параметры станут основой для выявления негативных тенденций, как именно будет организовано взаимодействие с AI-сервисами и какие механизмы резервной логики будут использоваться в случае недоступности нейросетевого анализа. Кроме того, важно продолжить контроль архитектурных и аналитических рисков, поскольку именно они могут оказать наибольшее влияние на реализацию проекта.

Если оценивать вклад участников команды по результатам первой фазы, то основной объём организационной и координационной работы пришёлся на менеджера проекта, который занимался планированием, распределением задач и контролем выполнения работ. Остальные участники внесли вклад в исследование предметной области, разработку требований, формирование технологического стека и подготовку проектных материалов. Следовательно, итерацию можно считать успешной, так как она завершилась созданием необходимой базы для перехода к следующему этапу разработки.

## 25. Сформировать итоговую концепцию

Итоговая концепция проекта заключается в создании цифровой системы Mental Diary — веб-приложения, предназначенного для мониторинга психоэмоционального состояния пользователя, накопления истории его самочувствия и интеллектуального анализа выявленных тенденций. Система ориентирована прежде всего на представителей поколений Z, Alpha и значительной части Millennials, для которых особенно актуальны проблемы тревожности, эмоционального выгорания, перегрузки информацией и недостатка доступных инструментов психологической самопомощи.

Основная идея проекта состоит в том, что пользователь регулярно взаимодействует с приложением в формате дневника: отвечает на ежедневные вопросы о настроении, эмоциональном состоянии и значимых событиях, фиксирует переживания и наблюдения, после чего система сохраняет эту информацию и выполняет её последующий анализ. На основе накопленных данных формируются статистические выводы, выявляются устойчивые изменения в самочувствии и потенциально опасные тенденции. Дополнительно интеллектуальный модуль системы генерирует персонализированные рекомендации, советы по самопомощи и, при необходимости, предлагает обратиться к специалистам. Тем самым система не ограничивается простым сбором информации, а превращает дневниковые записи в инструмент раннего обнаружения проблем и поддержки пользователя.

Концепция проекта также предполагает, что система будет включать не только индивидуальный дневник, но и дополнительные модули, повышающие практическую ценность продукта. К ним относятся форум для общения пользователей, блог с полезными материалами по теме психического здоровья, а также механизм рекомендаций специалистов в случае обнаружения критических состояний. Таким образом, проект объединяет в себе функции самонаблюдения, аналитики, рекомендационной поддержки и социального взаимодействия.

С точки зрения реализации итоговая концепция опирается на современный веб-стек: клиентская часть разрабатывается как удобное интерактивное приложение, серверная часть отвечает за обработку данных, управление пользователями и логику анализа, база данных хранит историю записей и результаты обработки, а AI-сервисы используются для генерации рекомендаций и смыслового анализа текстовых ответов пользователя. В совокупности это позволяет создать масштабируемую и практически значимую систему, которая может быть развита на следующих фазах проекта в полноценный программный продукт.